个人项目总结

个人项目：好记性学习网

项目成员：梁俊、王贵、李俊恒

项目负责人：梁俊

项目进度：全部完成

项目时间：14天

主要内容：学习网主页、课程信息页面、关于我们页面、联系我们页面。

项目过程：

这个项目上我门小组三人合作完成的，项目过程中也遇到了不少的困难，不过我们都一一克服了，这是我们团队合作的成果，大家各司其职，合作过程主要困难就是写出项目的css但是呈现不出效果来，还遇到的困难时合并代码时，出现的一系列的冲突，不过都成功解决了，这个项目历时两周，后面都内容是不断完善补充的。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周计划内完成的主要工作成果 | | | | | | | |
| **序号** | **主要里程碑/交付物**  **/工作内容** | **责任人** | **计划**  **开始时间** | **实际**  **开始时间** | **计划**  **完成时间** | **实际**  **完成时间** | **延迟原因** |
| 1 | 完成上周未完成的工作 | 梁俊、王贵、李俊恒 | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 11月4日 | 无 |
| 2 | 完成好记性学习网素材的收集工作 | 李俊恒 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 无 |
| 3 | 完成学习网等思维导图 | 王贵 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 无 |
| 4 | 学习网主页原型设计 | 梁俊 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 无 |
| 5 | 学习网“课程中心”分页原型设计 | 梁俊 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 11月5日 | 无 |
| 6 | 学习网主页代码编写 | 梁俊、王贵、李俊恒 | 11月5日 | 111月5日 | 11月7日 | 11月7日 | 无 |
| 7 | 学习网“课程中心”分页代码编写 | 梁俊、王贵、李俊恒 | 11月5日 | 11月5日 | 11月7日 | 11月7日 | 无 |
| 8 | 代码合并 | 梁俊、王贵、李俊恒 | 11月5日 | 11月5日 | 11月7日 | 11月7日 | 无 |